| OBRA: |  |
| --- | --- |
| ENDEREÇO: |  |
| ENGº RESPONSÁVEL: |  |
| Nº ART: |  |
| INICIO OBRA: |  |
| TÉRMINO DA OBRA: |  |

1 - APRESENTAÇÃO DA OBRA

# Fazer uma breve apresentação da obra e suas particularidades

2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA OBRA / RESPONSABILIDADES

# Inserir organograma da obra, citando as funções presentes na obra. Ex: Engenheiro, Mestre de obras, estagiário, almoxarife, entre outros

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

# Indique na coluna “Funções”, as reais funções existentes em sua obra.

# Na coluna “Atividades”, verifique se as atividades já informadas se enquadram em sua obra e caso necessário revise-as.

| Funções Atividades | Gerência de Engenharia | Eng.º Residente | Estagiário | Mestre | Almoxarife | Encarregado | Equipes de Produção | Técnico em Edificações | Técnico em Segurança |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento da obra, acompanhamento do cronograma |  | X |  | O |  |  |  | O |  |
| Analise do Plano de Qualidade da Obra |  | X |  | O |  |  |  | O |  |
| Monitoramento dos indicadores da qualidade específicos da obra |  | X | O |  |  |  |  | O |  |
| Comunicação interna (atualização de quadros, entre outros) |  | X | O |  |  |  |  | O |  |
| Organização e controle dos arquivos de procedimentos, registros e documentos da obra |  | X | O |  |  |  |  | O |  |
| Interface com serviços especializados de engenharia subcontratados | X | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise crítica e compatibilização de projetos | X | O |  |  |  |  |  | O |  |
| Guarda dos dispositivos de medição e monitoramento (instrumentos calibrados) |  |  | O | O |  |  |  | X |  |
| Solicitação, inspeção, manuseio e armazenamento de materiais controlados |  |  |  | O | X |  |  | O |  |
| Execução dos serviços controlados em conformidade com os procedimentos operacionais |  |  |  | X |  |  | O |  |  |
| Inspeção e ensaios de serviços controlados |  | X | O | X |  |  |  | X |  |
| Contratação e gerenciamento de contrato de terceiros | X | O |  |  |  |  |  | O |  |
| Preservação dos serviços executados |  |  |  | O |  |  | O | X |  |
| Acompanhamento das não conformidades e ações corretivas/ preventivas propostas |  | X |  | O |  |  |  | O |  |

| Recepção e acompanhamento das auditorias internas da qualidade |  | X |  | O |  |  |  | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treinamentos nos procedimentos de serviço |  | X |  | X |  |  |  | X |  |
| Treinamento e segurança do trabalho (NR - 18) |  | O |  | O |  |  |  | O | X |
| Coordenação das Reuniões Momentos da Qualidade (Conversação sobre qualidade e segurança) diária 30 min. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Controle da propriedade do cliente |  |  |  |  | X |  |  | O |  |
| Rastreabilidade do concreto estrutural |  |  |  | O |  |  |  | X |  |
| Controle de Resíduos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspeção final e entrega da obra |  | X | O |  |  |  |  | O |  |
| Legenda: X - Responsabilidade direta O - Envolvidos |

3 - SERVIÇOS CONTROLADOS

Os serviços para esta obra e respectivos procedimentos e inspeções estão listados abaixo:

| SERVIÇOS CONTROLADOS | NORMAS TÉCNICAS | PROCEDIMENTOS | INSPEÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Listar os serviços da obra | Citar norma | Listar procedimento | Listar formulário de inspeção |
| Compactação de Aterro | NBR 5681 |  |  |
| Gabarito e Locação de Obra | 14645-3 |  |  |
| Fundação em Radier e Vigas Baldrame | NBR 6122 |  |  |
| Montagem de Forma | NBR 14931 |  |  |
| Montagem de Armadura | NBR 14931 |  |  |
| Concretagem de Peça Estrutural | NBR 12655 |  |  |
| Execução de Alvenaria Estrutural em de Bloco de Concreto | NBR 15961 |  |  |
| Execução de Alvenaria Não Estrutural | NBR 6136 e 12118 |  |  |
| Execução de Revestimento Interno de Área Seca | NBR 13867 |  |  |
| Execução de Revestimento Interno de Parede -Área Úmida | NBR 7200 e 13754 |  |  |
| Execução de Contrapiso | NBR 15575-3 |  |  |
| Execução de Revestimento de Piso de Interno de Área Seca | NBR 13753 |  |  |
| Execução de Revestimento de Piso Interno de Área Úmida | NBR 13753 |  |  |
| Execução de Alvenaria de Embasamento | NBR 7170 e 6460 |  |  |
| Execução de Forro de Gesso em Placa | NBR 15758 |  |  |
| Execução de Impermeabilização de Piso e Rodapé | NBR 12190 |  |  |
| Execução de Estrutura e Telhado de Cobertura | NBR 8039 |  |  |
| Instalação de Porta e Batente | NBR 15930 |  |  |
| Colocação de Caixilho de Alumínio | NBR 10821 |  |  |
| Execução de Pintura Interna | NBR 13245 |  |  |
| Execução de Pintura Externa | NBR 13245 |  |  |
| Execução de Instalação Elétrica | NBR 5410 |  |  |
| Execução de Instalação Hidro-Sanitária | NBR 5626, 7198 E 8160 |  |  |
| Colocação de Bancadas | NA |  |  |
| Colocação de Louças e Metais Sanitários | NBR 15097-2 |  |  |
| Execução de Revestimento Externo - Emboço | NBR 7200 |  |  |
| Revestimento de Fachada com Argamassa Decorativa | NBR 7200 |  |  |
| Colocação de Piso Intertravado | NBR 15953 |  |  |
| Instalação de Grade, Gradil e Corrimão | NBR 14718 |  |  |
| Execução de Traços | NBR 13529 |  |  |

4 – MATERIAIS CONTROLADOS

Os materiais para esta obra e respectivos procedimentos e inspeções estão listados abaixo:

VERIFICAR QUAIS SERVIÇOS SÃO REALIZADOS NA OBRA E SE HOUVER ALGUM MAIS COLOCAR A NBR CORRESPONDENTE

| MATERIAIS CONTROLADOS | PROCEDIMENTOS | INSPEÇÃO | NBR DOS MATERIAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| AÇO DOBRADO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR-7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação |
| AREIA E AGREGADOS (PEDRAS E PEDRISCO) | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR-7211- Agregado para concreto |
| ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR-13281 - Argamassa industrializada para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos - Especificação, NBR-14081 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica – especificação, NBR 16072 – Argamassa impermeável |
| BANCADAS DE PIA | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL |  |
| BARRAS, FIOS E TELAS DE AÇO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR-7480- barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; NBR 7481- tela de aço soldada |
| BATENTE E PORTA DE MADEIRA | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 15930 – Portas de madeira para edificação |
| BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL E VEDAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 15270-1 Blocos Cerâmicos para Alvenaria de Vedação; NBR 15270-2 Blocos Cerâmicos para Alvenaria Estrutural |
| BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL E VEDAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria |
| CIMENTO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 5732 para o CP-I, NBR 11578 para o CP-II, NBR 5735 para o CP-III, NBR 5736 para o CP-IV ou NBR 5733 para o CP-V |
| CONCRETO USINADO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 7212 – “Execução de concreto dosado em central – Especificações” e NBR 12655 - “Preparo, controle e recebimento de concreto – Procedimento” |
| DISJUNTORES ELÉTRICOS | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR IEC 60947-2 Dispositivos de manopla e controle de baixa tensão - Disjuntores / NBR NM 60898 Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares |
| ELETRODUTOS (PLÁSTICOS E METÁLICOS) | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 5597 - Eletroduto rígido de aço-carbono e acessórios com revestimento protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 – Especificação / NBR 5598 - Eletroduto rígido de aço-carbono com revestimento protetor, com rosca NBR 6414 – Especificação / NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca NBR 8133 – Especificação / NBR 13057 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, zincado eletroliticamente e com rosca NBR 8133 / NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho |
| ESQUADRIAS METÁLICAS | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR-10821- Esquadrias externas para edificações |
| FIOS E CABOS ELÉTRICOS | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 247-1 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões de até 450/750 V |
| GESSO ENSACADO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 13207- Gesso para construção civil |
| IMPERMEABILIZANTE | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 9574 - Execução de Impermeabilização; NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto; |
| LAJE PRÉ-MOLDADA | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 14859 – Laje pré-fabricada – Requisitos |
| LOUÇAS SANITÁRIAS | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 15097- Aparelhos sanitários de material cerâmico |
| MADEIRA SERRADA E VIGAS | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 14807 Peças de madeira serrada – Dimensões |
| METAIS SANITÁRIOS | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 10281 – Torneira de Pressão – Requisitos e métodos de ensaios, NBR 15704-1 Requisitos e métodos de ensaio – Registro de Pressão |
| PEDRA NATURAL | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 7225 - Materiais de Pedra e Agregados Naturais |
| PLACA DE GESSO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 12775 – Placas lisas de gesso para forro |
| REVESTIMENTO CERÂMICO | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 13818- Placas cerâmicas para revestimento |
| TELHA | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 15310 - Componentes Cerâmicos – Telhas |
| TINTA | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 11702- Tintas para edificações não industriais, NBR 10998 – Tintas de acabamento acrílico a base de solventes orgânicos |
| TOMADAS E INTERRUPTORES | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR 60669 – Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares |
| TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL- ARMAZENAMENTO, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO | INSPEÇÃO DE MATERIAL | NBR-5648- Sistemas prediais de água fria; NBR 5688- Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação |

5 - PROJETO DO CANTEIRO:

Manter em anexo ao PQO um croqui do canteiro de obra ou inseri-lo aqui.

Atentar para a definição do local de armazenamento de materiais e resíduos, localização de máquinas, entre outros.

6 - ESPECIFICIDADES DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Descrever aqui quaisquer situações que mereçam cuidados especiais para a boa execução da obra, como condições de drenagem, interferências, tipo de estrutura, memorial descritivo, entre outros.

Descrever também quaisquer alterações nos processo do sistema de gestão da qualidade: critérios de planejamento, inspeção, formulários utilizados, entre outros.

Caso não existam especificidades, descreva que para esta obra não há especificidades.

7 - PROCESSOS CRÍTICOS:

Descrever quais processos de realização da obra são críticos para a boa execução da mesma.

Caso não existam processos críticos, descreva que para esta obra não há.

8 - EQUIPAMENTOS OBRA / CUIDADOS DE MANUTENÇÃO

Os equipamentos utilizados no processo de construção desta obra e que necessitam de manutenção periódica para assegurar a continuidade dos serviços são os descritos abaixo:

| EQUIPAMENTOS | REGISTRO DAS MANUTENÇÕES |
| --- | --- |
| Serra Circular | Inspeção/ Mantenção dos Equipamentos |
| Policorte | Inspeção/ Mantenção dos Equipamentos |
| Betoneiras | Inspeção/ Mantenção dos Equipamentos |
| Elevadores de Obra | Registros anexos ao livro do equipamento |

9 - PROGRAMA DE TREINAMENTO

Os treinamentos necessários a serem executados nesta obra estão listados abaixo, conforme cada função:

| FUNÇÃO | TREINAMENTO | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Listar as funções | Listar treinamentos | Listar frequência |

10 - OBJETIVOS DA QUALIDADE ESPECÍFICOS PARA A OBRA:

Informe na planilha abaixo os objetivos especificos para a obra, lembre de incluir os indicadores de sustentabilidade.

| OBJETIVO | INDICADOR | META | FREQUÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Listar os objetivos | Listar indicadores | Listar meta | Listar frequência | Lista responsável |

11 - DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PRODUZIDOS NA OBRA

Os resíduos sólidos e líquidos gerados por esta obra são tratados conforme estabelecido abaixo:

- Resíduos líquidos

  - Serão destinados para rede municipal de esgoto

  - Serão destinados para fossas sépticas (Neste caso indicar fornecedor para limpeza, frequência, local de destinação)

- Resíduos Sólidos

  - Os resíduos sólidos gerados pela obra devem ser destinados para locais adequados, conforme classe de cada resíduo.

  - Toda sistemática para controle dos resíduos está descrita no Procedimento Controle de Resíduos Sólidos.

Toda a sistemática para controle dos resíduos está descrita no Procedimento Controle de Resíduos Sólidos.

Conforme andamento desta obra haverá áreas identificadas de segregação de resíduos:

- Área para armazenamento de madeira;

- Área para armazenamento de entulhos de alvenaria;

- Área para armazenamento de entulhos de ferragens;

- Área para armazenamento de plásticos (incluindo tubulações);

- Área para armazenamento de papel e papelão;

- Área para armazenamento de latas de tintas e solventes.

NORMAS ESTABELECIDAS EM LEGISLAÇÃO VIGENTE

Aplicam-se a esta obra as disposições da:

- Lei Federal 12305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);

- Resolução Conama 307/2002 e suas alterações 348/431/448/469;

CONTINGÊNCIAS

- Em caso de acidentes ou anormalidades referentes a gestão dos resíduos sólidos desta obra o acionamento deverá ser feito:

- Telefone da construtora (xx)xxxx-xxxx.

- Responsável Técnico pela Gestão de Resíduos Sólidos:

NOME COMPLETO

Email:  XXX@XX

EXPLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR CADA ETAPA DO GERENCIAMENTO

- O levantamento dos tipos de resíduos e os responsáveis pelo seu controle está na tabela abaixo:

| CLASSE | INTEGRANTES | RESPONSAVEL PELO CONTROLE | DESTINO FINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Areia, bloco de concreto, concreto armado, material de escavação, cerâmica, louça, pedras em geral, argamassa, telha cerâmica, bloco cerâmico, entre outros | FUNÇÕES DOS RESPONSÁVEIS | NOMES DOS FORNECEDORES (DESTINAÇÃO FINAL E TRANSPORTADORES), DADOS DA EMPRESA SEJA TERCEIRIZADO, CATADORES, COLETA PÚBLICA NOME, ENDEREÇO, TELEFONE |
| B | Aço, alumínio, arame, plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, fios elétricos, pvc, saco de papelão contaminado com cimento ou argamassa, plástico contaminado com argamassa e outros. |  |  |
| C | Gesso, gesso acartonado, manta asfáltica, manta de lã de vidro, laminado melamínico (fórmica), peças de fibra de nylon (piscina, banheiro). |  |  |
| D | Tinta, solvente, óleo, lataria contaminada, peças em fibrocimento, lodo e licor de limpeza de fossa rolo, pincel, trincha (contaminadores), etc. |  |  |

12 – SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Esta obra, no quesito de saúde e segurança do trabalho, atenderá as exigências quanto às seguintes normas regulamentadoras:

1 – NR 04 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SEESMT – Portaria 3214/78).

Nesta obra haverá 01 Técnico em segurança, que realizará uma1 visita quinzenal (alterar conforme realidade)

O dimensionamento foi em função do número máximo de trabalhadores desta obra de acordo com a esta norma regulamentadora.

2 – NR 05 – COMISSÃO INTERNA DE  PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

O dimensionamento da CIPA atenderá o disposto no Quadro I da NR 05.

3 – NR 06 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: INDIVIDUAL E COLETIVA

Equipamento de Proteção Individual – E.P.I é todo equipamento de uso pessoal e intransferível que tenha por finalidade proteger ou atenuar lesões provenientes de agentes no ambiente de trabalho.

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC são equipamentos utilizados para proteção de segurança enquanto um grupo de pessoas realiza determinada tarefa ou atividade.

4 – NR 7 – PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Durante o processo de contratação de colaboradores para realização dos trabalhos na obra será necessário que todos realizem exames admissionais ou de mudança de função de acordo com o PCMSO da empresa.  O ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de cada colaborador deverá ser arquivado com os demais documentos do colaborador.

A empresa mantém em dia as disposições previstas em seu PCMSO, elaborado através de empresa especializada.

5 – NR 09 – PPRA – PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO

A empresa mantém em dia as disposições previstas em seu PPRA, elaborado através de empresa especializada.

6 – NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

A empresa mantém em dia as disposições previstas em seu PPRA, elaborado através de empresa especializada.

7 – NR 35 – TRABALHO EM ALTURA

A empresa mantém em dia as disposições previstas em seu PPRA, elaborado através de empresa especializada.

8 – NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Nesta obra serão atendidos, no que couber, os requisitos da NR 18.

Caso a obra tenha mais de 20 trabalhadores, será desenvolvido o PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, com base no item 18.3  da norma, que será elaborado através de empresa especializada.

## 4.  REGISTROS

Inspeção e Manutenção dos Equipamentos

## 5.  HISTÓRICO DAS REVISÕES

| DATA | REVISÃO | HISTÓRICO |
| --- | --- | --- |
| xx/xx/xx | 00 | Aprovação inicial |